**Заинтересованные стороны:**

-Менеджер проекта,

-Аналитик,

-Дизайнер,

-Разработчики,

-Тестировщики

-Пользователи,

-Конкуренты,

-Контролирующие органы.

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стейкхолдеры** | **Отношение к проекту** | **Внешние/**  **Внутренние ЗС** | **Сторонники/**  **Противники** | **Уровень**  **власти** | **Уровень**  **интереса** | **Стратегия взаимодействия** |
| Заказчик | положительное | внутреннее | сторонник | высокий | высокий | D |
| Рук-тель проекта | положительное | внутренние | сторонник | высокий | высокий | D |
| Аналитик | положительное | внутренние | сторонник | низкий | высокий | D |
| Дизайнер | положительное | внутренние | сторонник | низкий | высокий | D |
| Разработчики | положительное | внутренние | сторонник | низкий | высокий | D |
| Тестировщики | положительное | внутренние | сторонник | низкий | высокий | D |
| Менеджер | положительное | внутренние | сторонник | высокий | Высокий | D |
| Пользователи | положительное | внешние | сторонник | низкий | высокий | C |
| Конкуренты | отрицательное | внешние | противник | низкий | высокий | A |
| Курьер | нейтральное | внешнее | сторонник | низкий | высокий | B |
| Контролирующие  Органы | нейтральное | внешние | противник | низкий | высокий | A |

**Стратегия взаимодействия:**

А-наблюдать (минимальные усилия)

В-держать в курсе дел

С-поддерживать удовлетворенность

D-Активно управлять

**Задачи:**

-Сбор и формирование требований к проекту

-Предоставление требований и постановка задач

-Разработка дизайна сайта

- Разработка сайта

-Тестирование функционала

-Оценка текущих результатов

-Ввод в эксплуатацию

**Матрица RASI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи  ЗС | **Заказчик** | **Рук-ль**  **проекта** | **Аналитик** | **Дизайнер** | **Разраб-ки** | **Тест-ки** | **Менеджер** | **Курьер** | **Польз-и** | **Контрол.**  **органы** |
| Сбор и формирование требований | A | A | R | I | I | I | C | C | - | - |
| Предоставление  требований и постановка задач | A | A | R | I | I | I | C | C | - | - |
| Разработка дизайна сайта | A | A | C | R | C | I | C | - |  | - |
| Разработка  Сайта | A | A | C | I | A | I | I | - |  | - |
| Тестирование  функционала | A | A | C | C | I | R | I | - | C | - |
| Оценка текущих результатов | A | A | C | I | I | I | C | - | C | - |
| Ввод в эксплуатацию | A | A | C | - | C | I | C | - | C | I |

**responsible - исполнитель;**

**accountable - утверждающий;**

**consulted -консультант;**

**informed -информируемый.**